合肥市庐阳区云计算服务项目

全过程审计服务采购需求及评分办法

1.项目全过程审计服务内容

为采购人提供项目审计服务及其相关专业咨询，按照项目建设流程和项目实施过程中各阶段的先后顺序，经充分调研、审核和考证后，分阶段形成对应的项目审核报告。根据采购人提出的要求和相关审计工作的有关规定，独立、客观、公正地开展全过程审计工作，具体如下。

1.1进场情况的审计

对项目立项、采购、咨询等基本程序和专业领域的制度执行情况进行符合性审核，出具进场准备情况审核意见，并针对审核过程中发现的问题及时进行提醒，并提出处理、整改建议。重点审核以下内容：

（1）检查项目前期审批手续是否完备；

（2）项目法人、采购、合同、咨询、验收备案等基本制度是否在项目管理中落实，执行情况是否合规。

1.2内控制度审计

通过对项目内部控制制度建立与执行情况进行调查与评价，查找内部控制设计和执行方面的不足，提出切实可行的意见与建议，协助做好落实与整改，从而实现规范完善的内部控制制度对建设项目的控制与管理。

具体如下：

（1）项目决策制度审计；

（2）项目组织机构建设审计；

（3）项目财务管理内部控制制度审计；

（4）项目采购活动及合同控制制度审计；

（5）项目内部审计监督控制制度审计；

（6）项目建设项目其他内控制度审计。

1.3合同管理审计

合同管理审计内容一般包括：合同履行的审计、合同变更的审计，需出具合同审核意见。

（1）合同履行审计服务审核合同履行的合规性及符合性。审计重点内容如下：

①注重合同执行过程中的审核、验收和监督，尤其是对合同金额的结算、支付手续，资料相对齐全等进行审核；

②审核是否全面、真实地履行合同，是否按规划、按规范实施；

③核实最终合同费用及其支付情况是否符合合同约定。

（2）合同变更审计审核合同变更的合理性。审计重点内容如下：

①审计合同变更的原因，以及是否与合同变更的相关内部控制规定程序相符合；

②合同变更程序执行的有效性及索赔处理的真实性、合理性；

③合同变更对成本、工期及其他合同条款影响的处理是否合理。

1.4项目咨询管理审计

（1）了解咨询单位的选择是否符合有关规定，审阅咨询单位的资质证书，检查咨询单位是否具备与项目相适应的资质等级；

（2）了解咨询单位是否按咨询投标/响应文件、咨询合同配置相应的咨询人员，是否按要求进行规范的咨询工作；

（3）对咨询合同及咨询服务费用的审核。

1.5其他与项目有关的审计

（1）了解其他与项目有关单位的选择是否符合有关规定，审阅资质证书，检查其他与项目有关单位是否具备与项目相适应的资质等级；

（2）了解其他与项目有关单位是否按咨询投标/响应文件、咨询合同配置相应的人员和设施等，是否按要求进行规范的工作；

（3）对其他合同及其他服务费用的审核。

1.6项目各款项拨付全过程审计

（1）审核付款执行的审批程序是否合理；审查支付方式/支付方案是否符合合同规定，重点关注变更及索赔的费用支付检查，支付预付款是否符合合同的规定，金额是否准确，手续是否齐全；

（2）检查项目进度款支付是否与实际项目进度相符，有无超拨，提前支付；

（3）检查付款资料是否完整。

1.7档案资料管理审计

（1）审查是否按照要求建立档案资料的管理制度；

（2）是否根据项目进度及时搜集和归存档案资料；

（3）各项档案资料的归档和保管是否完整，是否按照要求进行文件的整理、立卷归档；

（4）档案是否通过档案验收，是否按照规定将所有档案资料移交档案管理部门。

1.8项目验收情况审计

验收审计应以符合性审计为主，需出具项目验收审计报告，主要检查以下工作内容：

（1）检查项目验收的手续和资料是否齐全有效；

（2）检查项目咨询、承建单位是否按照规定提供齐全有效的咨询、实施技术资料；

（3）检查对特殊环节的验收是否按规定作严格的检验；

（4）检查项目完工后所进行的试运行情况，对运行中暴露出的问题是否采取了补救措施。

2.项目结算审计服务内容

2.1对项目结算的真实性、正确性、合规性和有效性进行的审查和评价，出具项目结算审计报告。

2.2项目结算审计目标

（1）确定项目结算的真实性，即查明所编结算与项目完成情况是否一致；

（2）确定建设项目结算的正确性，各项计算是否与有关规定一致，内容、数量是否准确，是否有虚假和错弊，验证其可靠程度；

（3）确定建设项目结算的合规性。主要是查证结算编制是否符合定额、标准、合同条款和有关规定，认定结算的合法性，即是否能作为项目价款结算的合法依据，使其具有法律效力；

（4）确定项目结算的有效性。结算审核结果列入项目决算成本的主要组成部分。

3.项目结算审计内容

3.1检查项目投资控制情况

（1）审查项目结算价款与合同价款、投标金额、标底以及批复概算金额的差异；

（2）审查服务单位提报结算金额及咨询单位、采购人的审核结果的差异情况，审查项目投资控制情况；

（3）审查是否超概算额度，如超概算，是否已经审批。

3.2审查项目合同奖惩条款执行情况

（1）审查项目合同有无相关的奖惩条款，结算费用是否根据实际履行情况进行相应的调整，调整是否准确；

（2）检查合同义务是否完全履行，关注合同中关于工期、质量违约条款的约定以及有无未执行合同工作项目；

（3）检查合同调整内容是否严格依据合同文件及招投标文件约定执行。

3.3项目费用审核

项目价款结算审计依合同约定条款进行。合同未作约定或约定不明的，采购人、成交供应商双方应依照下列规定与文件协商处理。

（1）国家有关法律法规和规章制度；

（2）国务院建设行政主管部门、安徽省或有关部门发布的工程造价计价标准、计价办法等有关规定；

（3）项目的合同、补充协议、变更签证和现场签证，以及经合同双方认可的其他有效文件。

4.人员配备要求

本项目服务期内，成交供应商应组建审计服务团队，服务团队不少于4人。其中：1名项目负责人、1名为审计服务专员、1名法律顾问。

5.履约要求

5.1成交供应商须在提供服务前将审计服务团队成员名单报送至采购人处，成员名单须与响应文件中完全一致，成交供应商提供响应文件中团队成员的身份证、相关证书原件至采购人处现场核查，若不一致，更换的人员应不低于响应文件中原成员的资质要求，并经采购人认可；更换的人员达不到原成员的资质要求的，采购人有权终止合同。

5.2审计服务团队进场服务时，所有人员必须与采购人确认的团队名单完全一致，人员总数不得减少；特殊情况下，如人员需要变更，变更后的团队成员技术能力应相当或优于采购人确认的团队人员（提供人员证书、社保证明和工作履历证明等材料），并获得采购人的同意。

5.3成交供应商组建的审计服务团队须依法开展相关审计工作，对审计结果的真实性、准确性负责；服务期间，须服从采购人的项目工作安排，按时保质保量完成任务。

5.4成交供应商组建的审计服务团队应完整、准确、真实地反映和记录工作过程和情况，认真做好各类资料的归集、存档和保管工作。

5.5成交供应商组建的审计服务团队中所有审计服务人员应及时响应采购人工作需求，根据采购人的需要，提供远程服务或现场服务支持；审计服务专员需根据采购人的需要，随时到现场提供审计服务。

5.6成交供应商派出的服务人员若存在不能胜任工作、违反有关法律法规或采购人制定的规章制度和提出的工作要求被有效投诉等现象，采购人有权要求成交供应商更换工作人员。

# 6.报价要求

本项目采用总价包干，投标人报价应包含完成本包项目所需所有费用（包括但不限于人员设备费用、加班费等）。

# 7.评分办法

本项目采用综合评分法，技术资信分值占总分值的权重为80%，价格分值占总分值的权重为20%。具体评分细则如下：

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（90分） | 体系认证 | 供应商具有有效的以下体系认证（满分9分）： 1.质量管理体系认证证书的，得3分； 2.环境管理体系认证证书的，得3分； 3.职业健康安全管理体系认证证书的，得3分。 注：响应文件中提供证书扫描件，同时提供全国认证认可信息公共服务平台官网查询截图。 | 0-9 |
|  | 供应商业绩 | 自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商具有信息化项目审计服务行政事业单位业绩的，每提供一份，得2.5分，满分15分。 注：（1）响应文件中同时提供以下证明材料，如合同中无法体现合同签订时间、项目内容等的，须另提供业主（合同甲方）出具的证明材料，否则不予认可：①合同扫描件；②中标/成交通知书公示截图及网址。 （2）供应商业绩与项目负责人业绩可重复计分。 | 0-15 |
|  | 项目负责人 | 拟派项目负责人（1人）具有（满分14分）： 1.国家注册一级造价工程师证书的，得3分； 2.经济类高级及以上工程师职称证书的得2分，经济类中级工程师职称的，得1分； 3.自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有信息化项目审计服务业绩，且在项目中承担项目负责人或项目经理岗位的，每提供一份，得3分，满分9分。 注：（1）第1项、第2项响应文件中提供证书扫描件，同时提供供应商为其缴纳的自2023年1月1日以来任意连续三个月的社保证明材料（任意险种）； （2）第3项响应文件中同时提供以下证明材料，如合同中无法体现合同签订时间、人员姓名、项目内容等的，须另提供业主（合同甲方）出具的证明材料，否则不予认可：①合同扫描件；②中标/成交通知书公示截图及网址； （3）供应商业绩与项目负责人业绩可重复计分。 | 0-14 |
|  | 审计服务专员 | 拟派审计服务专员（1人）具有（满分3分）： 1.二级造价工程师及以上证书的，得2分； 2.经济类中级及以上职称证书的，得1分。 注：响应文件中提供证书扫描件，同时提供供应商为其缴纳的自2023年1月1日以来任意连续三个月的社保证明材料（任意险种）。 | 0-3 |
|  | 其他审计服务人员 | 拟派其他审计服务人员（不包括项目负责人和审计服务专员）具有（满分9分）： 1.法律职业资格证书的，每提供一人得2分，最多得2分； 2.注册会计师证书的，每提供一人得2分，最多得4分； 3.经济类中级及以上职称证书，每提供一人得1分，最多得3分。 注：（1）同一人具有多项证书可重复计分； （2）响应文件中提供证书扫描件，同时提供近三个月内任意一个月的社保证明材料 | 0-9 |
|  | 服务方案 | 提供的服务方案应包含以下内容（满分30分）： 1.总体服务方案（0-5分）； 2.质量控制措施（0-5分）； 3.进度控制措施（0-5分）； 4.保密措施（0-5分）； 5.风险控制方案（0-5分）； 6.项目的重点和难点分析（0-5分）。 以上逐项进行评审： （1）内容全面，方案科学，针对性及可行性强，能最大限度满足采购需求，得5分； （2）内容完整，方案合理，针对性及可行性较强，较好满足采购需求，得3分； （3）内容不够全面，方案不够科学，针对性及可行性不够强，基本满足采购需求，得1分； （4）差或未提供的不得分。 | 0-30 |
| 价格部分（20分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×20％×100 |  | 0-20 |